# ZMLUVA O DIELO č. 14/2021

podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.

#### PRojektová dokumentácia pre stavebné povolenie A REALIZÁCIU stavby

#### “ČOV Bukovec  I. + II. ETAPA - 2000 EO  ”

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	  Obec Bukovec

Bukovec 83

044 20 Bukovec

Zastúpený		: Ing. Lýdia Mikulová, starostka obce

IČO		: 00324027

Bankové spojenie		:

Číslo účtu		:

Osoba poverená jednať vo veciach

technických a realizačných                 :

1.2. Dodávateľ			              W-Control, s.r.o.

Hraničná 668/4

058 01 Poprad

Zastúpený		             : Ing. Vladimír Jarabinský, konateľ

IČO                                                     :  36 804 207

IČ DPH                                               :  SK 2022411446

Bankové spojenie                                : ČSOB, Poprad

Číslo účtu                                            : 400 522 2305 / 7500

Osoby poverené jednať vo veciach

technických a realizačných                  : Ing. Vladimír Jarabinský, konateľ

Ing. Katarína Hriňáková

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 18855/P

### 2.  PREDMET DIELA

Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná vypracovanie:

Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

„ČOV Bukovec I. + II. ETAPA - 2000 EO  “

### 3. Rozsah a obsah  predmetu plnenia

3.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie –  v šiestich  vyhotoveniach v rozsahu:

A. 	Sprievodná správa

B. 	Súhrná technická správa

C	Dokumentácia stavebných objektov

SO 01 - ČOV - Komplexná nádrž biologického čistenia – I. ETAPA

SO 02 - ČOV - Komplexná nádrž biologického čistenia – II. ETAPA

SO 03 - ČOV – Prevádzková budova – I.+II. ETAPA

SO 04 - Odtoková kanalizácia z ČOV  – I.+II. ETAPA – nová kanalizácia do recipientu

SO 05 - Prepojovacie potrubia – I.+II. ETAPA

SO 06 - Prepojenie splaškovej kanalizácie, vodovodná prípojka

SO 07 - NN prípojka – I.+II. ETAPA

SO 08 - Odberné elektrické zariadenie – I.+II. ETAPA

SO 09 - Prístupová komunikácia – I.+II. ETAPA

SO 10 - Spevnené plochy – II. ETAPA

SO 11  - Oplotenie – I. + II. ETAPA

D	Dokumentácia prevádzkových súborov

PS 01 – Mechanické predčistenie – I., II. ETAPA

PS 02 – Nádrž pre zvoz žumpových vôd – I.ETAPA

PS 03 – Biologické čistenie – I., II. ETAPA

PS 04 – Vstavané separačné vostavby– I., II. ETAPA

PS 05 – Dúchadlá a rozvod vzduchu– I., II. ETAPA

PS 06 – Kalové hospodárstvo– I., II. ETAPA

PS 07 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu– I., II. ETAPA

PS 08 – Meranie a regulácia– I., II. ETAPA

E	Celkové náklady stavby

F	Výkaz výmer

### 4. SPôSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

  - Pri splnení predmetu zmluvy  sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

  - Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo zmene na zmenu predmetu plnenia

### 5. ČAS plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy.

  - Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

  - Predmet plnenia tejto zmluvy je splnením riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu diela a ďalších zmluvných prác objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

### 6. spolupôsobenie a podklady objednávateľa

  - Predmet zmluvy zhotoviteľ vypracuje na základe podkladov objednávateľa.

  - Podklady poskytne objednávateľ najneskôr do 7 dní od ich vyžiadania.

### 7. CENA predmetu plnenia

7.1 Vzájomná dohoda:

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že cena diela bude pozostávať z jednotlivých položiek na základe cenníkovej  kalkulácie, ako aj cenovej kalkulácie predloženej  zhotoviteľom. V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady  zhotoviteľa na vykonanie prác.

  - Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu č.3 tejto zmluvy je:

Stavebná časť ( stavebné objekty -  nádrže, prevádzková budova, spevnené plochy, oplotenie, geod.

práce )              					=  2 850,00 EUR

Statika ČOV - nádrže                                                                                    	 =    770,00 EUR

Prevádzková budova - výpočet krovu                                                            	 =    490,00 EUR

Nová odtoková kanalizácia z ČOV					 = 1 420,00 EUR

Rozpočty, celkové náklady stavby  ČOV                                                       	 =    740,00 EUR

Protipožiarna bezpečnosť stavby                                                                   	 =    310,00 EUR

Technologická časť ( prevádzkové súbory I, + II. ETAPA )                                     = 3 460,00 EUR

Stavebná a technologická elektroinštalácia                                                   	   =    720,00 EUR

Kompletizácia, administratívne práce, tlač                                                    	   =    810,00 EUR

Spolu bez DPH					   	                    11 570,00  EUR

DPH 20 %						                      2 314,00  EUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------------

Spolu s DPH						                   13 884,00  EUR

  - Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za predmet zmluvy špecifikovaný v článku 3. dohodnutú cenu

vo výške  11 570,00  EUR + príslušná DPH.

Slovom: jedenásťtisíc päťstosedemdesiat eur

### 8. platobné podmienky

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3 do dvoch mesiacov od

podpísania ZOD za nasledujúcich platobných podmienok:

- úhrada 1. čiastky 6 942,00 EUR s DPH  na základe vystavenej faktúry pre geodetické práce, aktuálne ukazovatele v recipiente, rozpracovanie stavebnej a technologickej časti PD, vrátane stavebnej a technolo- gickej elektroinštalácie, NN prípojky a prípojného el. zariadenia

-  úhrada 2. čiastky 6 942,00 EUR s DPH  na základe vystavenej faktury po odovzdaní kompletnej PD ČOV Bukovec I.+II ETAPA.

### 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

  - Zhotoviteľ zodpovedá za kompletnosť diela podľa tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa           a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nepomohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

  - Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa , uvedenému v čl. 1

9. Ostatné ustanovenia

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pri uzavretí tejto zmluvy, alebo uplatnení nových požiadaviek na objednávateľa.

  - K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od odoslania dodatku druhej strane.

  - Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

### 10. všeobecné dojednania

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

10.2 Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami

Obchodného  zákonníka.

10.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom druhej strany.

10.4 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení.

V Poprade dňa: 26.11.2021					V  Bukovci dňa:	26.11.2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 					. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zhotoviteľ:						Objednávateľ:

Ing. Vladimír Jarabinský-konateľ                      			Ing. Lýdia Mikulová, starostka obce